English version of the Article of Association for RAM (Ezz El Arab Real Estate Asset Management)

Develop a three-scenario financial model with projections and KPIs for RAM’s real estate asset and facility management operations

Phase-IV

By

SQUAD Consulting

07 January 2026

Draft for discussion aiming at the financial proposed scenarios

Contents

1-	Article of Association (English Version)	4

Article 1: Company Purpose	4

Article 2: Shareholders & Capital	4

Article 3: Board of Directors	4

Article 4: Management	4

Article 5: Governance	5

Article 6: Strategic Objectives	5

Article 7: Amendments	5

Three-Scenario Financial Model for RAM	5

Scenario 1: Baseline (Conservative)	6

Scenario 2: Growth (Moderate)	6

Scenario 3: Aggressive (High Growth)	8

Summary of Projected KPIs Across Scenarios	9

Section A: RAM Implementation Roadmap & Deliverables	10

2. SAP EAM Integration Plan for Asset Lifecycle Tracking	11

Phase 1: Foundation (Months 1-2)	11

Phase 2: Process Integration (Months 3-4)	11

Phase 3: Analytics & Optimization (Months 5-6)	12

3. FM Governance Procedures (IFMA-Aligned)	13

3.1 FM Policy Framework	13

3.2 FM Process Flowcharts	13

4. KPI Implementation Framework	14

4.1 Executive Dashboard (Monthly)	14

4.2 Automated Reporting Structure	15

5. Taskforce Launch Plan	15

Taskforce 1: CAPEX Planning & Asset Mobilization	15

Taskforce 2: FM Department Establishment	16

6. Timeline & Milestones	16

الخطة التنفيذية 2025	16

7. Budget Allocation	17

8. Success Metrics	18

الخطوات الفورية القادمة:	18

📊 تطوير تفصيلي للمكونات التنفيذية	19

1. النظام الأساسي للشركة (عربي - نموذج جاهز للتوقيع)	19

نموذج نظام الشركة الأساسي	19

الباب الثاني: رأس المال والأسهم	20

الباب الثالث: إدارة الشركة	20

الباب الرابع: أحكام مالية	22

الباب الخامس: أحكام ختامية	22

التوقيعات والختم	23

2. خطة تنفيذ SAP EAM مفصلة (Gantt Chart)	24

الجدول الزمني التفصيلي	24

مواصفات التكوين الفني	24

3. حزمة إجراءات FM كاملة (IFMA Standards)	26

3.1 كتيب إدارة المرافق المهنية	26

4. نظام KPI التفاعلي	29

4.1 لوحة التحكم التنفيذية (Dashboard)	29

4.2 قوالب التقارير الشهرية	29

5. حزمة إطلاق فرق العمل	31

5.1 حقيبة فريق عمل CAPEX	31

5.2 جدول أعمال اجتماع الإطلاق	32

6. أدوات المتابعة والتقييم	32

6.1 نظام متابعة الأداء	32

6.2 نموذج تقييم فريق العمل ربع السنوي	33

7. خطة التواصل والتدريب	34

7.1 خطة التواصل الداخلية	34

7.2 برنامج التدريب الشامل	34

8. ملفات التنفيذ الفوري	35

8.1 قائمة المهام الأسبوعية الأولى	35

8.2 قائمة المراجعة (Checklist) الشهرية	35

9. حقيبة المستندات النهائية	36

الخطوات التالية الفورية:	36

- RAM Executive Summary and Value chain

RAM as abbreviated is real-estate asset management and extended (governed facility management) joint stock company as indicated in the AoA. Although RAM is anew stablished firm it is assembled from a team mostly working the group family business and transferred to RAM with the same core-values and part of the history.

RAM also inherited the assets from the collection of group family assets and other opportunities managed by the group and now under transfer completely to RAM as a focused company to manage these assets and increase its value, meanwhile, acquire more assets and generate profit mainly from AM and other foreseen activities.

RAM in principle decided that the second wing (the FM) cannot be ignored or excluded from RAM, however, the way it will operate the FM will be outsourced under RAM governance. There are still issues to be discussed in order also to decide that RAM will not take focused FM project by meaning of performing FM for others, the governed FM will be for those assets managed and operated by RAM, this will certainly reduce the overload of FM and focus more on AM with the support also of digitalization and improved processes.

In this respect RAM have drafted the Strategy Articulation with a clear vision and mission with the use of group-core values (minor changes may take place).

A look into marketing / sales and especially branding, it is still under final decision making and taking whether to let RAM brand as brand belongs to the group but not part of its direct marketing branding, this means that the group itself will be the house of brands consequently RAM will have it own marketing strategy and own branding with a the group tagline.

- Article of Association (English Version)

| Ref | Company Name: | Ezz El Arab Real Estate Asset Management (RAM) |
| --- | --- | --- |
|  | Legal Form: | Joint Stock Company |
|  | Headquarters: | Salah Salem Road, Al Ghardaqah, Cairo, Egypt |
|  | Commercial Registration No.: | [As per CR RAM 14-8-2025] |
|  | Date of Establishment: | 2020 (as per commercial extract) |
|  | Updated Name Registration: | 2025 (as per Investment Gazette) |

### Article 1: Company Purpose

RAM is established to manage, develop, and optimize a portfolio of real estate assets including commercial, industrial, and residential properties, through professional asset management, facility management, leasing, and strategic investment activities.

### Article 2: Shareholders & Capital

- Founding Shareholders: Members of the Ezz El Arab family

- Authorized Capital: [To be specified in LE]

- Issued Capital: [To be specified in LE]

### Article 3: Board of Directors

- Chairman: Hisham Ezz Elarab

- Vice Chairman: Omar Ezz Elarab

- Managing Director: Khaled Al Sadek

- Board Members: As listed in صحيفة الاستثمار.pdf

- Term: 3 years, renewable

### Article 4: Management

- Chief Executive Officer (CEO): Managing Director (Khaled Al Sadek)

- Executive Team: As per organizational chart

- Reporting: The CEO reports to the Board of Directors

### Article 5: Governance

- RAM operates under a dual governance model:

  - Family Governance: Through Ezz El Arab Group oversight

  - Corporate Governance: In compliance with Egyptian Law and ISO 55001/IFMA standards

- Board meetings require a quorum of at least three members

- Decisions are made by majority vote

### Article 6: Strategic Objectives

- Grow asset value through acquisition and renovation

- Maximize portfolio revenue

- Expand operations within and outside Egypt

- Achieve 8% ROA and 10% annual asset appreciation by 2027

### Article 7: Amendments

Any amendment to this Article requires approval by the General Assembly and registration with the General Authority for Investment.

## Three-Scenario Financial Model for RAM

Assumptions & Base Data:

- Total Assets: 900M LE (~20M USD)

- Number of Assets: 25 (lands, showrooms, flats, buildings)

- Employees: 10

- Shared Services: HR & IT from Ezz El Arab Group (cost shared)

- Software Licenses: SAP (EAM, PM, FI/CO, SAC), MS 365

- FM Department: Under development (governed FM model)

### Scenario 1: Baseline (Conservative)

| Category | Year 1 (LE) | Year 2 (LE) | Year 3 (LE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 45,000,000 | 47,250,000 | 49,612,500 |
| Property Leasing & Operations | 40,000,000 | 42,000,000 | 44,100,000 |
| Facility Management Services | 5,000,000 | 5,250,000 | 5,512,500 |
| Operating Expenses | 38,250,000 | 40,162,500 | 42,170,625 |
| Employee Salaries & Benefits | 3,600,000 | 3,780,000 | 3,969,000 |
| SAP Licenses (10 users) | 500,000 | 525,000 | 551,250 |
| MS 365 Licenses | 100,000 | 105,000 | 110,250 |
| FM Operations & Maintenance | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,410,000 |
| Shared Services Cost (IT/HR) | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,205,000 |
| Administrative & Other | 1,500,000 | 1,575,000 | 1,653,750 |
| EBITDA | 6,750,000 | 7,087,500 | 7,441,875 |
| Net Profit | 5,400,000 | 5,670,000 | 5,953,500 |
| Asset Value Appreciation (10%) | 90,000,000 | 99,000,000 | 108,900,000 |

Key KPIs:

- ROA: 6%

- Asset Growth Rate: 10%

- EBITDA Margin: 15%

- Occupancy Rate: 85%

### Scenario 2: Growth (Moderate)

| Category | Year 1 (LE) | Year 2 (LE) | Year 3 (LE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 54,000,000 | 59,400,000 | 65,340,000 |
| Property Leasing & Operations | 48,000,000 | 52,800,000 | 58,080,000 |
| Facility Management Services | 6,000,000 | 6,600,000 | 7,260,000 |
| Operating Expenses | 45,900,000 | 50,490,000 | 55,539,000 |
| Employee Salaries & Benefits | 4,320,000 | 4,752,000 | 5,227,200 |
| SAP Licenses (15 users) | 750,000 | 825,000 | 907,500 |
| MS 365 Licenses | 150,000 | 165,000 | 181,500 |
| FM Operations & Maintenance | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,050,000 |
| Shared Services Cost (IT/HR) | 2,500,000 | 2,750,000 | 3,025,000 |
| Administrative & Other | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,420,000 |
| EBITDA | 8,100,000 | 8,910,000 | 9,801,000 |
| Net Profit | 6,480,000 | 7,128,000 | 7,840,800 |
| Asset Value Appreciation (12%) | 108,000,000 | 120,960,000 | 135,475,200 |

Key KPIs:

- ROA: 7.2%

- Asset Growth Rate: 12%

- EBITDA Margin: 15%

- Occupancy Rate: 90%

Scenario 3: Aggressive (High Growth)

| Category | Year 1 (LE) | Year 2 (LE) | Year 3 (LE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Revenue | 67,500,000 | 78,300,000 | 90,828,000 |
| Property Leasing & Operations | 60,000,000 | 69,600,000 | 80,736,000 |
| Facility Management Services | 7,500,000 | 8,700,000 | 10,092,000 |
| Operating Expenses | 57,375,000 | 66,555,000 | 77,203,800 |
| Employee Salaries & Benefits | 5,400,000 | 6,264,000 | 7,266,240 |
| SAP Licenses (20 users) | 1,000,000 | 1,160,000 | 1,345,600 |
| MS 365 Licenses | 200,000 | 232,000 | 269,120 |
| FM Operations & Maintenance | 6,500,000 | 7,540,000 | 8,746,400 |
| Shared Services Cost (IT/HR) | 3,000,000 | 3,480,000 | 4,036,800 |
| Administrative & Other | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,364,000 |
| EBITDA | 10,125,000 | 11,745,000 | 13,624,200 |
| Net Profit | 8,100,000 | 9,396,000 | 10,899,360 |
| Asset Value Appreciation (15%) | 135,000,000 | 155,250,000 | 178,537,500 |

Key KPIs:

- ROA: 8.5%

- Asset Growth Rate: 15%

- EBITDA Margin: 15%

- Occupancy Rate: 95%

Summary of Projected KPIs Across Scenarios

| KPI | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ROA | 6% | 7.2% | 8.5% |
| Asset Growth Rate | 10% | 12% | 15% |
| EBITDA Margin | 15% | 15% | 15% |
| Net Profit Growth | 5% annually | 10% annually | 15% annually |
| Asset Value by 2027 (LE) | 1.2B | 1.35B | 1.5B+ |

# Section A: RAM Implementation Roadmap & Deliverables

    - Finalized Article of Association

نظام الشركة الأساسي لشركة عز العرب للإدارة الأصول العقارية (RAM)

المادة 1: اسم الشركة وغرضها

- الاسم التجاري: شركة عز العرب للإدارة الأصول العقارية

- الشكل القانوني: شركة مساهمة مقفلة

- الغرض: إدارة وتطوير المحفظة العقارية بما يشمل الأصول التجارية والصناعية والسكنية من خلال إدارة الأصول، إدارة المرافق، التأجير، والاستثمار الاستراتيجي.

المادة 2: رأس المال والمساهمين

- رأس المال المصرح به: 20,000,000 جنيه مصري

- رأس المال المصدر: 10,000,000 جنيه مصري

- المساهمون: أفراد عائلة عز العرب

المادة 3: مجلس الإدارة

- الرئيس: هشام عز العرب

- نائب الرئيس: عمر عز العرب

- المدير التنفيذي: خالد الصادق

- أعضاء مجلس الإدارة: وفقاً للسجل التجاري المعدل 2025

المادة 4: الإدارة التنفيذية

- المدير التنفيذي: خالد الصادق

- نائب المدير التنفيذي: [يحدد لاحقاً]

- رؤساء الأقسام: وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد

المادة 5: الجمعية العامة

- تعقد مرة سنوياً على الأقل

- تتكون من المساهمين

- تختص بالموافقة على الموازنات وتوزيع الأرباح

المادة 6: أحكام عامة

- المقر الرئيسي: طريق صلاح سالم، أرض الغردقة، القاهرة

- السنة المالية: تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر

- التوثيق: تسجل التعديلات بالهيئة العامة للاستثمار

هذا النظام جاهز للتقديم للجهات الرسمية بعد استكمال التوقيعات والدمغات المطلوبة.

## 2. SAP EAM Integration Plan for Asset Lifecycle Tracking

### Phase 1: Foundation (Months 1-2)

RAM

├── Asset Register Setup

│   ├── Upload 25 assets with details:

│   │   ├── Asset ID, Type, Location

│   │   ├── Purchase Value, Date

│   │   ├── Condition Assessment

│   │   └── Criticality Rating

│   └── Link to Financial Module (FI-AA)

│

├── Maintenance Strategy Definition

│   ├── Create PM Plans per asset type

│   ├── Define maintenance intervals

│   └── Set up condition-based triggers

│

└── User Access & Training

├── 10 users (RAM team)

├── 5 users (Shared Services)

└── Role-based permissions (RACI aligned)

### Phase 2: Process Integration (Months 3-4)

RAM

├── Work Order Management

│   ├── Preventive Maintenance workflows

│   ├── Corrective Maintenance workflows

│   └── Emergency response procedures

│

├── Financial Integration

│   ├── CAPEX vs OPEX tracking

│   ├── Cost center allocation

│   └── Budget vs Actual reporting

│

└── Mobile Enablement

├── SAP Fiori for field technicians

├── Offline capability

└── Photo/scan attachments

### Phase 3: Analytics & Optimization (Months 5-6)

RAM

├── Dashboard Development

│   ├── Asset Performance (SAC)

│   ├── Maintenance Backlog

│   └── Cost Analytics

│

├── Lifecycle Planning Module

│   ├── Renewal forecasting

│   ├── Replacement scheduling

│   └── Investment ROI calculation

│

└── Integration with External Systems

├── CAFM interface

├── IoT sensor data feed

└── Energy management systems

Implementation Budget:

- SAP EAM License (15 users): 750,000 LE/year

- Implementation Services: 1,200,000 LE (one-time)

- Training & Change Management: 300,000 LE

- Total Year 1 Investment: 2,250,000 LE

## 3. FM Governance Procedures (IFMA-Aligned)

This will be used by RAM FM Document and discussed with the board for how FM will work

3.1 FM Policy Framework

وثيقة سياسة إدارة المرافق المهنية

markdown

السياسة رقم: RAM-FM-POL-001

تاريخ الإصدار: 2025

المعايير المرجعية: IFMA, ISO 41001

المادة 1: نطاق السياسة

تطبق على جميع أنشطة إدارة المرافق في محفظة RAM العقارية.

المادة 2: المبادئ الأساسية

- السلامة أولاً

- التركيز على العميل

- الكفاءة التشغيلية

- الاستدامة البيئية

- الامتثال القانوني

المادة 3: الهيكل التنظيمي لإدارة المرافق

- مدير إدارة المرافق ← المدير التنفيذي

- مشرفو المرافق ← مدير إدارة المرافق

- فرق الصيانة ← المشرفون

المادة 4: إجراءات التشغيل المعيارية (SOPs)

1. SOP-FM-001: إدارة طلبات الخدمة

2. SOP-FM-002: الصيانة الوقائية

3. SOP-FM-003: إدارة المتعاقدين

4. SOP-FM-004: السلامة والصحة المهنية

5. SOP-FM-005: إدارة الطاقة والاستدامة

المادة 5: مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

- وقت الاستجابة المتوسط: < 4 ساعات

- رضا العملاء: > 90%

- نسبة الصيانة المخططة: > 80%

- تكلفة المتر المربع: حسب المعيار

### 3.2 FM Process Flowcharts

إجراء إدارة طلبات الخدمة:

=<

طلب الخدمة → التسجيل (SAP) → التصنيف (عاجل/عادي) → التعيين → التنفيذ → المراجعة → الإغلاق

إجراء الصيانة الوقائية:

<=

جدولة SAP → إنشاء أمر العمل → التعيين → التنفيذ → التسجيل → التحليل → التحسين

## 4. KPI Implementation Framework

### 4.1 Executive Dashboard (Monthly)

| الفئة | المؤشر | الهدف | القياس | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأداء المالي | العائد على الأصول | 8% | صافي الربح ÷ إجمالي الأصول | المدير المالي |
|  | هامش EBITDA | 15% | - (EBITDA ÷ الإيرادات | المدير التنفيذي |
|  | تكلفة إدارة المتر المربع | حسب المعيار | التكاليف ÷ المساحة | مدير المرافق |
| الأداء التشغيلي | نسبة الإشغال | 90% | الوحدات المؤجرة ÷ الإجمالي | مدير التأجير |
|  | وقت إصلاح الأعطال | < 24 ساعة | متوسط وقت الإصلاح | مشرف المرافق |
|  | الامتثال للصيانة الوقائية | 95% | )المكتمل ÷ المخطط( | مهندس المرافق |
| رضا العملاء | مؤشر رضا المستأجرين | 4.5/5 | استبيان ربع سنوي | منسق العملاء |
|  | معدل تجديد العقود | 85% | )المجدد ÷ المنتهي( | مدير العمليات |
| إدارة الأصول | تقدير قيمة الأصول | +10% سنوياً | تقييم سنوي | مدير الأصول |
|  | عمر الأصول المتوسط | < 70% من العمر الافتراضي | تحليل بيانات | محلل الأصول |

### 4.2 Automated Reporting Structure

RAM

SAP EAM → Daily Data Sync → Power BI → Automated Reports → SharePoint → Management Review

## 5. Taskforce Launch Plan

### Taskforce 1: CAPEX Planning & Asset Mobilization

ميثاق فريق العمل:

RAM

اسم فريق العمل: فريق تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وتعبئة الأصول

المدة: 3 أشهر (قابلة للتجديد)

الرئيس: عمر الحماوي (CFO)

الأعضاء:

  - هادي سعيد (مدير المشروعات والمرافق)

  - إيمان علي (مدير المكتب الفني)

  - أحمد جوهر (المحاسب العام الأول)

  - مخصص الاستثمار - سيتم التعيين

الأهداف:

    - تطوير خطة استثمارية 2026-2028 بقيمة 100 مليون جنيه

    - تعبئة 5 أصول جديدة بحلول Q3 2025

    - تحقيق عائد استثمار لا يقل عن 12%

المخرجات:

  - دراسة جدوى لـ 3 مشاريع استثمارية

  - خطة تعبئة للأصول الجديدة

  - نظام متابعة وتقارير أداء

الصلاحيات:

  - الميزانية: 500,000 جنيه (للدراسات والاستشارات)

  - اتخاذ القرار: بالتوصية لمجلس الإدارة

  - إعداد التقارير: أسبوعياً للمدير التنفيذي

### Taskforce 2: FM Department Establishment

ميثاق فريق العمل:

RAM

اسم فريق العمل: فريق تأسيس إدارة المرافق المحكمة

المدة: 6 أشهر

الرئيس: هادي سعيد

الأعضاء:

  - محمد جمال (مشرف إدارة المرافق)

  - هيام فؤاد (أخصائي المشتريات)

  - يوسف الهوارى (أخصائي الإدارة)

الأهداف:

    - توثيق 10 إجراءات تشغيلية لـ FM

    - تدريب 100% من فريق FM

    - تحقيق شهادة ISO 41001 مبدئية

المخرجات:

    - كتيب إجراءات FM

    - خطة تدريب معتمدة

    - تقرير جاهزية للحصول على الشهادة

## 6. Timeline & Milestones

### الخطة التنفيذية 2025

| الشهر | النشاط | المسؤول | المؤشر |
| --- | --- | --- | --- |
| يناير | - - تسليم النظام الأساسي للجهات الرسمية - بدء SAP EAM Phase 1 | المدير التنفيذي | استلام إقرار التسجيل |
| فبراير | - - تدريب فريق SAP - تطوير إجراءات FM | مدير المرافق | إكمال تدريب 10 موظفين |
| مارس | - - إطلاق فريق عمل CAPEX - تكامل SAP مع FM | CFO | تقديم أول دراسة جدوى |
| أبريل | - - مراجعة KPIs الربع سنوية - تقييم أداء فريق العمل | المدير التنفيذي | تقرير أداء Q1 |
| مايو | - - تدقيق داخلي ISO 55001 - تحسين الإجراءات | مدير الجودة | تقرير تدقيق |
| يونيو | - - تقييم منتصف العام - تعديل الخطط | مجلس الإدارة | تقرير نصف سنوي |

## 7. Budget Allocation

| البند | الميزانية (LE) | الفترة | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| SAP EAM التكامل | 2,250,000 | 2025 | تشمل التراخيص والتدريب |
| تطوير إجراءات FM | 500,000 | 2025 | استشارات وتوثيق |
| فرق العمل | 750,000 | 2025 | حوافز ومكافآت |
| الشهادات (ISO) | 300,000 | 2025 | تدقيق واستشارات |
| الإجمالي | 3,800,000 | 2025 | ممول من الأرباح التشغيلية |

## 8. Success Metrics

| المعيار | النجاح | التحدي | الفشل |
| --- | --- | --- | --- |
| ROA | ≥ 8% | 6-7.9% | < 6% |
| رضا العملاء | ≥ 90% | 80-89% | < 80% |
| نسبة الصيانة المخططة | ≥ 85% | 70-84% | < 70% |
| نمو قيمة الأصول | ≥ 12% | 8-11.9% | < 8% |
| امتلاك SAP EAM | 100% موظفين مدربين | 80% مدربين | < 80% |

## الخطوات الفورية القادمة:

- الأسبوع القادم:

  - توقيع النظام الأساسي من مجلس الإدارة

  - إرساله للهيئة العامة للاستثمار

  - عقد اجتماع إطلاق SAP مع المزود

- الشهر القادم:

  - تدريب الموظفين على SAP EAM

  - إطلاق فريق عمل CAPEX

  - بدء توثيق إجراءات FM

- الربع القادم:

  - مراجعة أولية للأداء

  - تعديل الخطط حسب النتائج

  - إعداد تقرير لمجلس الإدارة

# 📊 تطوير تفصيلي للمكونات التنفيذية

## 1. النظام الأساسي للشركة (عربي - نموذج جاهز للتوقيع)

### نموذج نظام الشركة الأساسي

]شعار الشركة[

نظام الشركة الأساسي
شركة عز العرب للإدارة الأصول العقارية
)شركة مساهمة مقفلة(

الباب الأول: تأسيس الشركة وغرضها

المادة (1):
تأسست الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتخضع في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام للأحكام الواردة بهذا القانون واللائحة.

المادة (2):
اسم الشركة: "شركة عز العرب للإدارة الأصول العقارية"
الاسم المختصر: "RAM"
الشكل القانوني: شركة مساهمة مقفلة.

المادة (3):
مقر الشركة الرئيسي: طريق صلاح سالم، أرض الغردقة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
ولمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

المادة (4):
مدة الشركة: خمسون سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة (5):
غرض الشركة:

- إدارة وتشغيل المحفظة العقارية المملوكة أو التي تديرها.

- تقديم خدمات إدارة المرافق والمباني.

- الاستثمار في الأصول العقارية.

- تأجير وإدارة العقارات التجارية والسكنية.

- تقديم الاستشارات العقارية والاستثمارية.

- أي أنشطة أخرى مرتبطة بغرض الشركة.

### الباب الثاني: رأس المال والأسهم

المادة (6):
رأس المال المصرح به: عشرون مليون جنيه مصري (20,000,000 ج.م) مقسم إلى مائتي ألف سهم (200,000) سهم، قيمة السهم الاسمية مائة جنيه مصري (100 ج.م).

المادة (7):
رأس المال المصدر والمدفوع: عشرة ملايين جنيه مصري (10,000,000 ج.م) مقسم إلى مائة ألف سهم (100,000) سهم.

المادة (8):
يكون مركز الاكتتاب وسداد قيمة الأسهم بمقر الشركة الرئيسي.

### الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة (9):
تدار الشركة من خلال:

- الجمعية العامة للمساهمين

- مجلس الإدارة

- المدير التنفيذي والفريق الإداري

المادة (10): الجمعية العامة العادية

- تعقد مرة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية.

- ينعقد الاجتماع بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

المادة (11): اختصاصات الجمعية العامة العادية

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمراقب المالي.

- مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

- توزيع الأرباح.

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

المادة (12): مجلس الإدارة

- يتكون من خمسة أعضاء على الأقل.

- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

المادة (13): أعضاء مجلس الإدارة الحاليون

- السيد/ هشام عز العرب - رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عمر عز العرب - نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ خالد الصادق - عضو وممثل المدير التنفيذي

- السيد/ محمد عز العرب محمود أبو اميم - عضو

- السيدة/ إنذا محمد عز العرب محمود أبو اميم - عضو

المادة (14): اختصاصات مجلس الإدارة

- رسم السياسة العامة للشركة.

- تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته.

- اعتماد الهيكل التنظيمي.

- اعتماد الميزانيات والخطط الاستراتيجية.

- تشكيل اللجان المتخصصة.

المادة (15): المدير التنفيذي

- السيد/ خالد الصادق - المدير التنفيذي للشركة.

- يتبع مجلس الإدارة مباشرة.

- يمارس الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.

### الباب الرابع: أحكام مالية

المادة (16): السنة المالية
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

المادة (17): الأرباح
يتم توزيع صافي الأرباح كما يلي:

- 10% كحد أدنى إلى احتياطي قانوني.

- توزيعات للمساهمين حسب ما تقرره الجمعية العامة.

- نسب للحوافز والمكافآت حسب السياسة المعتمدة.

المادة (18): المراقبة المالية

- تعيين مراقب حسابات قانوني معتمد.

- تقديم تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة.

- تدقيق سنوي للحسابات.

### الباب الخامس: أحكام ختامية

المادة (19): تعديل النظام
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وحضور مساهمين يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل.

المادة (20): حل الشركة
تحل الشركة وتصفى طبقاً لأحكام القانون النافذ.

المادة (21): إصدار النظام
يعمل بهذا النظام من تاريخ إقراره من الجمعية العامة التأسيسية وتسجيله بالجهات المختصة.

### التوقيعات والختم

أعضاء مجلس الإدارة:

هشام عز العرب
رئيس مجلس الإدارة

عمر عز العرب
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد الصادق
المدير التنفيذي

محمد عز العرب محمود أبو اميم
عضو مجلس الإدارة

إنذا محمد عز العرب محمود أبو اميم
عضو مجلس الإدارة

ختم الشركة:
[ ]

تاريخ الإصدار: //2025
مكان الإصدار: القاهرة

## 2. خطة تنفيذ SAP EAM مفصلة (Gantt Chart)

### الجدول الزمني التفصيلي

### مواصفات التكوين الفني

1. هيكل سجل الأصول:

sql

-- نموذج جدول الأصول في SAP

CREATE TABLE RAM_ASSETS (

ASSET_ID VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

ASSET_TYPE VARCHAR(50), -- أرض/عرض/شقة/مبنى

LOCATION VARCHAR(100),

AREA_SQM DECIMAL(10,2),

PURCHASE_VALUE DECIMAL(15,2),

CURRENT_VALUE DECIMAL(15,2),

ACQUISITION_DATE DATE,

CONDITION_SCORE INT, -- 1-10

CRITICALITY_LEVEL VARCHAR(20), -- عالي/متوسط/منخفض

RESPONSIBLE_PERSON VARCHAR(50),

MAINTENANCE_STRATEGY VARCHAR(50)

);

2. سير عمل أمر العمل:

text

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│                    طلب خدمة/صيانة                    │

└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  التسجيل التلقائي (تذكرة #) + تصنيف الأولوية         │

└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│   تعيين تلقائي حسب:                                  │

│   • نوع العطل                                        │

│   • الموقع                                           │

│   • خبرة الفني                                       │

└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  إخطار الفني عبر:                                    │

│  • تطبيق الجوال                                      │

│  • البريد الإلكتروني                                │

│  • الرسائل النصية                                   │

└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  التنفيذ + التوثيق:                                  │

│  • صور قبل/بعد                                      │

│  • وقت البدء/الانتهاء                               │

│  • المواد المستخدمة                                 │

└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  المراجعة والاعتماد:                                 │

│  • مدير المرافق                                     │

│  • العميل (إذا لزم)                                  │

└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

↓

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│  الإغلاق + التحليل:                                  │

│  • وقت التنفيذ                                       │

│  • التكلفة                                           │

│  • رضا العميل                                        │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. حزمة إجراءات FM كاملة (IFMA Standards)

### 3.1 كتيب إدارة المرافق المهنية

الوثيقة: RAM-FM-HANDBOOK-2025
الإصدار: 1.0
تاريخ النفاذ: 1 يناير 2025

#### الباب الأول: السياسات العامة

السياسة 1.1: سياسة السلامة

markdown

الرقم: RAM-FM-POL-SAF-001

الموضوع: متطلبات السلامة العامة

التطبيق: جميع المنشآت والموظفين والمتعاقدين

المتطلبات:

1. تدريب السلامة السنوي الإلزامي

2. تفتيش أسبوعي للمرافق

3. تقارير الحوادث خلال 24 ساعة

4. معدات الوقاية الشخصية إلزامية

المسؤوليات:

- مدير FM: التنفيذ والمتابعة

- مشرفو السلامة: التفتيش والتقرير

- جميع الموظفين: الالتزام والإبلاغ

السياسة 1.2: سياسة الاستدامة

markdown

الرقم: RAM-FM-POL-SUS-001

الموضوع: إدارة الطاقة والموارد

الأهداف:

1. خفض استهلاك الطاقة 15% سنوياً

2. زيادة إعادة التدوير إلى 75%

3. استخدام منتجات صديقة للبيئة

مؤشرات الأداء:

- ك.و.س/م²/شهر

- نسبة النفايات المعاد تدويرها

- بصمة الكربون

#### الباب الثاني: الإجراءات التشغيلية

الإجراء 2.1: إدارة طلبات الخدمة

markdown

الرقم: RAM-FM-SOP-SR-001

الهدف: معالجة طلبات الخدمة بكفاءة

الخطوات:

1. استقبال الطلب (قنوات متعددة)

2. التسجيل في SAP (الحقول المطلوبة)

3. التصنيف (عاجل/غير عاجل)

4. التعيين (تلقائي/يدوي)

5. التنفيذ (مع التوثيق)

6. المراجعة والاعتماد

7. الإغلاق والتقييم

المهلة المستهدفة:

- طوارئ: 30 دقيقة

- عاجل: 4 ساعات

- عادي: 24 ساعة

الإجراء 2.2: الصيانة الوقائية

markdown

الرقم: RAM-FM-SOP-PM-001

الهدف: منع الأعطال قبل حدوثها

جدول الصيانة:

│ المعدات       │ دورية       │ النشاط                  │

│ المكيفات      │ شهرية       │ تنظيف الفلاتر           │

│ المصاعد       │ ربع سنوية   │ فحص شامل                │

│ الأنظمة الكهربائية │ نصف سنوية │ قياس الأحمال          │

│ أجهزة الحريق  │ سنوية       │ اختبار وتعبئة           │

التوثيق المطلوب:

1. تقرير ما قبل الصيانة

2. قائمة التحقق (Checklist)

3. صور توثيقية

4. قياسات الأجهزة

5. توصيات التحسين

#### الباب الثالث: النماذج والقوائم

النموذج 3.1: نموذج طلب خدمة

markdown

┌───────────────────────────────────────────────────┐

│           نموذج طلب خدمة - RAM Facilities         │

├───────────────────────────────────────────────────┤

│ رقم الطلب: [توليد تلقائي]                         │

│ التاريخ: __________ الوقت: __________            │

│ الموقع: __________ المبنى: __________ الطابق: __  │

│ نوع الطلب: [ ] كهرباء [ ] سباكة [ ] تكييف        │

│                 [ ] نجارة [ ] دهانات [ ] أخرى     │

│ وصف المشكلة:                                      │

│ _________________________________________________ │

│ _________________________________________________ │

│ الأولوية: [ ] طارئ [ ] عاجل [ ] عادي             │

│ مقدم الطلب: __________ هاتف: __________          │

│ تاريخ التنفيذ المطلوب: __________                │

└───────────────────────────────────────────────────┘

النموذج 3.2: قائمة تفتيش السلامة الأسبوعية

markdown

┌─────────────────────────────────────────────────────┐

│ قائمة تفتيش السلامة - الأسبوع: __________          │

├─────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ العنصر                  │ نعم │ لا │ ملاحظات     │

│ ├─────────────────────────┼─────┼────┼─────────────┤

│ │ مخارج الطوارئ واضحة     │     │    │             │

│ │ معدات الإطفاء صالحة     │     │    │             │

│ │ الإضاءة الطارئة تعمل     │     │    │             │

│ │ الممرات خالية من العوائق │     │    │             │

│ │ علامات السلامة موجودة   │     │    │             │

│ │ الأسلاك الكهربائية آمنة │     │    │             │

└─────────────────────────────────────────────────────┘

المفتش: __________ التاريخ: __________

#### الباب الرابع: التدريب والكفاءة

البرنامج التدريبي السنوي:

markdown

الشهر       البرنامج                    المستهدفون        المدة

يناير      السلامة العامة              جميع العاملين      8 ساعات

فبراير     استخدام SAP EAM             الفنيون والمشرفون  16 ساعة

مارس       الصيانة الوقائية            فريق الصيانة      12 ساعة

أبريل      إدارة الطاقة                المهندسون         8 ساعات

مايو       خدمة العملاء                فريق الاستقبال    8 ساعات

يونيو      التعامل مع الطوارئ          جميع العاملين      8 ساعات

...        ...                         ...               ...

مصفوفة المهارات:

markdown

الاسم          السلامة  SAP   الكهرباء السباكة التكييف النجارة

محمد جمال      ★★★★★  ★★★☆☆  ★★★★☆  ★★☆☆☆  ★★★☆☆  ★★★☆☆

[فني 2]        ★★★★☆  ★★☆☆☆  ★★★★★  ★★★☆☆  ★★☆☆☆  ★☆☆☆☆

[فني 3]        ★★★★☆  ★★☆☆☆  ★★☆☆☆  ★★★★★  ★★★☆☆  ★★★☆☆

## 4. نظام KPI التفاعلي

### 4.1 لوحة التحكم التنفيذية (Dashboard)

تصميم Power BI Dashboard:

### 4.2 قوالب التقارير الشهرية

نموذج تقرير الأداء الشهري:

markdown

# تقرير أداء RAM - شهر __________ 2025

## 1. الملخص التنفيذي

- إجمالي الإيرادات: __________ LE

- صافي الربح: __________ LE

- نسبة الإشغال: __________%

- حالات الطوارئ: __________ حالة

## 2. الأداء المالي

│ المؤشر              │ الهدف │ الفعلي │ الانحراف │

│ ROA                 │ 8%    │ __%   │ __%      │

│ هامش EBITDA         │ 15%   │ __%   │ __%      │

│ التدفق النقدي       │ +     │ __    │ __       │

## 3. الأداء التشغيلي

│ المؤشر              │ الهدف │ الفعلي │ الانحراف │

│ وقت استجابة الطوارئ │ 30 د  │ __ د  │ __ د     │

│ % الصيانة الوقائية  │ 85%   │ __%   │ __%      │

│ رضا العملاء         │ 90%   │ __%   │ __%      │

## 4. إدارة الأصول

- صافي نمو قيمة الأصول: __________ LE

- الأصول التي تحتاج تجديد: __________ أصل

- الاستثمارات الجديدة: __________ LE

## 5. التحديات والحلول

1. التحدي: __________

الحل: __________

المسؤول: __________

الموعد النهائي: __________

## 6. خطط الشهر القادم

1. __________

2. __________

3. __________

---

المعد: __________

المراجع: __________

المعتمد: __________

## 5. حزمة إطلاق فرق العمل

### 5.1 حقيبة فريق عمل CAPEX

محتوى الحقيبة:

text

📁 CAPEX_TASKFORCE_2025/

│

├── 📄 Charter_Official.docx          # ميثاق فريق العمل

├── 📄 Team_Members.xlsx              # أعضاء الفريق وتخصصاتهم

├── 📄 Budget_Allocation.xlsx         # توزيع الميزانية

├── 📄 Timeline_Gantt.mpp             # الجدول الزمني

│

├── 📁 Templates/

│   ├── 📄 Project_Proposal_Template.docx

│   ├── 📄 Feasibility_Study_Template.xlsx

│   ├── 📄 Investment_Appraisal_Template.xlsx

│   └── 📄 Progress_Report_Template.pptx

│

├── 📁 Procedures/

│   ├── 📄 CAPEX_Approval_Process.pdf

│   ├── 📄 Due_Diligence_Checklist.pdf

│   └── 📄 Risk_Assessment_Matrix.xlsx

│

├── 📁 Meetings/

│   ├── 📄 Kickoff_Agenda.docx

│   ├── 📄 Weekly_Meeting_Template.docx

│   └── 📄 Decision_Log.xlsx

│

└── 📁 Tools/

├── 📄 ROI_Calculator.xlsx

├── 📄 NPV_IRR_Calculator.xlsx

└── 📄 Sensitivity_Analysis_Tool.xlsx

### 5.2 جدول أعمال اجتماع الإطلاق

اجتماع إطلاق فريق CAPEX:

markdown

موضوع الاجتماع: إطلاق فريق تخطيط الاستثمارات الرأسمالية

التاريخ: __________ الوقت: __________

المكان: قاعة الاجتماعات الرئيسية / عبر Teams

جدول الأعمال:

1. الترحيب وتقديم الأعضاء (15 دقيقة)

2. عرض ميثاق فريق العمل (30 دقيقة)

3. مراجعة الأهداف والمواعيد النهائية (45 دقيقة)

4. توزيع المهام والمسؤوليات (30 دقيقة)

5. مراجعة الميزانية والصلاحيات (30 دقيقة)

6. آلية العمل والتواصل (20 دقيقة)

7. تحديد موعد الاجتماع القادم (10 دقيقة)

المتحدثون:

- الرئيس: عمر الحماوي

- الميسر: هادي سعيد

- مسجل المحضر: [يحدد]

المستندات المطلوبة:

1. ميثاق فريق العمل

2. خطة العمل الأولية

3. قائمة المشاريع المقترحة

4. قوالب العمل

مخرجات الاجتماع:

1. خطة عمل معتمدة

2. جدول زمني مفصل

3. قنوات اتصال رسمية

4. موعد الاجتماع القادم

## 6. أدوات المتابعة والتقييم

### 6.1 نظام متابعة الأداء

لوحة متابعة شهيرة (Scorecard):

excel

│ المشروع           │ المسؤول  │ % الإكمال │ الحالة   │ المخاطر │ الإجراءات │

│ دراسة أرض الجيزة  │ إيمان علي│ 75%       │ ⚡ متقدم  │ منخفض    │ -         │

│ تجديد مبنى المعادى│ هادي سعيد│ 40%       │ ⏳ جاري   │ متوسط    │ مراجعة الميزانية│

│ شراء شقة التجمع   │ أحمد جوهر│ 10%       │ 📝 مبدئي  │ عالي     │ استكمال المستندات│

│ تطوير عرض مدينة نصر│ [TBA]   │ 0%        │ 🕐 مؤجل   | -        │ تعيين مسؤول │

### 6.2 نموذج تقييم فريق العمل ربع السنوي

markdown

# تقييم أداء فريق العمل - الربع __________ 2025

## فريق: __________

## الفترة: من __________ إلى __________

### الجزء 1: تحقيق الأهداف

│ الهدف                     │ الوزن │ التحقق │ الدرجة │ الملاحظات │

│ إكمال دراسة الجدوى        │ 30%   │ ✅     │ 28/30  │ -         │

│ تقديم 3 مقترحات استثمارية │ 25%   │ ✅     │ 25/25  │ -         │

│ تحقيق عائد استثمار 12%    │ 20%   │ ⚠️     │ 15/20  │ بحاجة متابعة │

│ تعبئة أصلين جديدين       │ 25%   │ ❌     │ 10/25  │ تأخير في المستندات │

│ **الإجمالي**              │ **100%**│       │ **78%**│ **جيد**   │

### الجزء 2: الكفاءة التشغيلية

- متوسط وقت اتخاذ القرار: 4 أيام (الهدف: 3 أيام)

- جودة التقارير: 85% (الهدف: 90%)

- التعاون بين الأعضاء: 90% (الهدف: 85%)

### الجزء 3: التوصيات

1. ✅ الاستمرار في الأداء الجيد للدراسات

2. ⚠️ تحسين متابعة العائد على الاستثمار

3. ❌ معالجة التأخير في تعبئة الأصول

4. 💡 اقتراح تدريب إضافي على تقييم المشاريع

### الجزء 4: قرارات

- [ ] تجديد ميثاق الفريق لـ 3 أشهر إضافية

- [ ] تعديل بعض الأعضاء حسب المهارات المطلوبة

- [ ] زيادة الميزانية بنسبة 10% للربع القادم

---

المقيِّم: __________

تاريخ التقييم: __________

موافقة المدير التنفيذي: __________

## 7. خطة التواصل والتدريب

### 7.1 خطة التواصل الداخلية

قنوات التواصل الرسمية:

markdown

1. البريد الإلكتروني الرسمي

- اسم@ram-egypt.com

- قوائم توزيع محددة

2. Microsoft Teams

- قنوات لكل فريق

- اجتماعات افتراضية

- مشاركة الملفات

3. بوابة SharePoint

- المستندات الرسمية

- التقارير

- النماذج

4. لوحات الإعلانات

- إعلانات مهمة

- إنجازات الفريق

- أحداث الشركة

5. الاجتماعات الدورية

- يومي: فريق FM

- أسبوعي: جميع الأقسام

- شهري: الإدارة التنفيذية

- ربع سنوي: مجلس الإدارة

### 7.2 برنامج التدريب الشامل

خطة التدريب 2025:

جدول الدورات:

markdown

الدورة                    المدرب            التاريخ        المدة   المستهدفون

ISO 55001 Awareness      استشاري خارجي    يناير-مارس    24 ساعة المديرون

SAP EAM Fundamentals     ممثل SAP         فبراير       16 ساعة جميع الموظفين

IFMA FM Essentials       مدرب معتمد       مارس         20 ساعة فريق FM

إدارة المشاريع CAPEX     استشاري مالي     أبريل        12 ساعة فريق CAPEX

الأمن السيبراني         IT Group         مايو         8 ساعات  جميع الموظفين

## 8. ملفات التنفيذ الفوري

### 8.1 قائمة المهام الأسبوعية الأولى

الأسبوع 1: الإطلاق الرسمي

markdown

اليوم   المهمة                          المسؤول        الحالة

الاثنين توقيع النظام الأساسي            مجلس الإدارة   🔄

إرسال للنشر الرسمي              الشؤون القانونية 📝

الثلاثاء اجتماع إطلاق SAP               المدير التنفيذي 🗓️

توقيع العقد مع المزود           المشتريات       📋

الأربعاء تشكيل فريق عمل CAPEX           CFO            👥

تحديد الأعضاء                  HR             📄

الخميس  بدء توثيق إجراءات FM            مدير FM        📝

تعيين مشرف الجودة               المدير التنفيذي 👤

الجمعة  إعداد خطة التواصل               مسؤول الاتصالات 📧

إطلاق القنوات الرسمية           IT Group       💻

### 8.2 قائمة المراجعة (Checklist) الشهرية

markdown

نظام إدارة RAM - قائمة المراجعة الشهرية

البند                                         تم   لم يتم   ملاحظات

[ ] مراجعة أداء SAP EAM

[ ] تحديث سجل الأصول

[ ] مراجعة مؤشرات الأداء

[ ] تحليل التكاليف التشغيلية

[ ] تقييم رضا العملاء

[ ] مراجعة طلبات الصيانة

[ ] تحديث خطط الصيانة

[ ] تدقيق السلامة

[ ] تحديث خطط الطوارئ

[ ] تقييم أداء المتعاقدين

[ ] مراجعة المخاطر

[ ] تحديث خطط التحسين

[ ] إعداد التقارير الإدارية

[ ] تخطيط التدريب القادم

[ ] تحديث الميزانية

التاريخ: __________

المسؤول: __________

## 9. حقيبة المستندات النهائية

قائمة المستندات الجاهزة للتطبيق:

- النظام الأساسي للشركة 5555عربي - موقع)

- خطة تنفيذ SAP EAM 5555جدول زمني + مواصفات)

- كتيب إجراءات FM 5555سياسات + إجراءات + نماذج)

- نظام مؤشرات الأداء 5555لوحات تحكم + تقارير)

- حقيبة فرق العمل 5555ميثاق + أدوات + قوالب)

- خطط التواصل والتدريب 5555جداول + برامج)

- أدوات المتابعة 5555قوائم مراجعة + تقييمات)

## الخطوات التالية الفورية:

- اليوم:

  - طباعة النظام الأساسي للتوقيع

  - حجز اجتماع مع مجلس الإدارة

- غداً:

  - إرسال طلبات عروض SAP

  - بدء تصميم نماذج FM

- الأسبوع القادم:

  - عقد اجتماع الإطلاق الرسمي

  - بدء التدريب على SAP للمستخدمين الرئيسيين